РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2018           с. Ербогачен                            № 204-п

| О внесении изменений в постановление №141/14-п от 13.10.2016г. «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры МО «Катангский район» на 2017-2022 годы»» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь ст.48 Устава МО «Катангский район» и в соответствии с постановлением администрации МО «Катангский район» от 21.07.2016 № 120-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Катангский район», администрация МО «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести изменения в постановление  №141/14-п от 13.10.2016г. изложив Приложение №1 к Постановлению № 171/14-п от 13.10.2016 г. в новой редакции.

- Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации МО «Катангский район».

Мэр МО «Катангский район»                                                 		       С. Ю. Чонский

Приложение № 1 к постановлению

администрации МО «Катангский район»

от 13.10.2016/ № 171/14-п

Муниципальная программа

«Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район»

на 2017-2022 годы»

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район» на 2017-2022 годы |
| --- | --- |
| Подпрограммы | Подпрограммы муниципальной программы не выделяются |
| Координатор | Первый заместитель главы администрации |
| Ответственный исполнитель | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации муниципального образования «Катангский район» (далее – Отдел) |
| Соисполнители | Структурные подразделения, муниципальные учреждения и предприятия |
| Цель | Повышение надежности и качества системы теплоснабжения, снижение аварийности, обеспечение безопасности потребителей при эксплуатации теплопотребляющих установок. |
| Задачи программы (цели подпрограмм) | 1. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1.Число аварий в системах теплоснабжения; 2.Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду |
| Сроки и этапы реализации | 2017 – 2022 годы, выделение этапов не предусмотрено |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО «Катангский район» | Объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального образования «Катангский район» составит 58 182,038 тыс. руб.: в 2017 году – 13 980,368 тыс. руб.; в 2018 году – 7 390,67 тыс. руб.; в 2019 году – 100,0 тыс. руб.; в 2020 году – 100,0 тыс. руб.; в 2021 году – 35 360,0 тыс. руб.; в 2022 году – 1 250,0 тыс. руб. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | 1.Уменьшение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры; 2.Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения. |

1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа, основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район» характеризуется:

- высоким уровнем износа основных производственных фондов;

- высокими потерями теплоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Теплоснабжение части муниципальных объектов на территории муниципального образования «Катангский район» обеспечивают 8 муниципальных котельных, к которым  подключено 17 потребителей. Установленное котельное и вспомогательное оборудование в значительной части морально и физически устарело. Котельные были введены в эксплуатацию в 1980-х годах, сооружения деревянные, не соответствуют степени огнестойкости, предусмотренной для объектов данного типа.  Основное топливо котельных – нефть, резервное – отсутствует.

Другие муниципальные объекты на территории района используют печное отопление.

Принятие программы "Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район» на 2017-2022 годы" обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем теплоснабжения на территории муниципального образования в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Мероприятия программы предусматривают, в основном, проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры с целью восстановления их ресурса, с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей и качества предоставления коммунальных услуг. Так, к ним относятся работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и оборудования или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов.

2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Катангский район» в сфере реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение надежности и качества систем теплоснабжения на объектах муниципального образования «Катангский район», обеспечение безопасности потребителей при эксплуатации теплопотребляющих установок.

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:

1. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей;

2. Снижение аварийности на объектах теплоснабжения.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

В качестве целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы определены:

- Число аварий в системах теплоснабжения, (ед.);

- Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, (%).

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2017-2022 годах без подразделения на этапы.

С учетом происходящих реформ в экономике страны и изменений в нормативно-законодательной базе, мероприятия программы могут быть скорректированы.

5. Основные мероприятия муниципальной программы

# Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение программных целей.

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- ремонт систем отопления;

- ремонт котельных;

- приобретение и ремонт котельного оборудования.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район» на 2017-2022 годы» с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Меры муниципального регулирования

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Подготовка к отопительному сезону

объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район» на 2017-2022 годы» муниципальные задания не разрабатываются.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Муниципальная программа «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район» на 2017-2022 годы» предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению своевременной и полной подготовки объектов жилищно - коммунальной сферы, что позволит обеспечить надежность и стабильность работы теплового хозяйства в отопительные периоды 2017-2022, а также взаимодействие с муниципальными учреждениями, муниципальными казенными и унитарными предприятиями, структурными подразделениями администрации муниципального образования «Катангский район».

9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование  муниципальной программы «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район» на 2017-2022 годы» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Катангский район». Возможно привлечение средств бюджета Иркутской области в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Катангский район» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также привлечение спонсорских средств (Приложение № 6).

Финансирование работ по муниципальной программе на соответствующий год утверждается решением Думы муниципального образования «Катангский район» при принятии бюджета района на соответствующий финансовый год, и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета района, исходя из возможностей бюджета района.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 5 к муниципальной программе.

10. Риски и меры по управлению рисками

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район» на 2017-2022 годы» необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

Управление риском - это систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением федеральных, областных и муниципальных  нормативно-правовых актов.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

- Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативно-правовые акты на федеральном уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей муниципальной программы. В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую  нормативную базу, а при необходимости и возможных изменений в финансирование.

- Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной программы является ее финансирование за счет средств местного бюджета. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема бюджета района в связи с оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы. К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. Возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

- Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов местного бюджета и снижению расходов на муниципальной программу. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы. В процессе реализации муниципальной программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий их ожидаемой эффективности. Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления. Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей муниципальной программы.

11. Конечные результаты и оценка эффективности

Успешная реализация муниципальной программы «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район» на 2017-2022 годы» предполагает:

- Уменьшение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения.

Приложение №1

к муниципальной программе «Подготовка к отопительному

сезону объектов коммунальной инфраструктуры  МО

«Катангский район» на 2017-2022 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 14 | 0 |  | Муниципальная программа «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район» на 2017-2022 годы» |
|  |  | 1 | Число аварий в системах теплоснабжения | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду | % | 80 | 88 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Подготовка к отопительному

сезону объектов коммунальной инфраструктуры  МО

«Катангский район» на 2017-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| ,Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 01 |  | Ремонт систем отопления |
| 14 | 0 | 01 | 1 | Ремонт систем отопления МКУ "КДО Катангского района" | МКУ "КДО Катангского района" | 2020 год | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения | 14.0.1 |
| 14 | 0 | 01 | 2 | Ремонт систем отопления МКУК "Катангская ЦБС" | МКУК "Катангская ЦБС" | 2020-2022 годы | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения | 14.0.1 |
| 14 | 0 | 01 | 3 | Ремонт систем отопления МКОУ СОШ с. Непа | МКОУ СОШ с. Непа | 2020 год | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения | 14.0.1 |
| 14 | 0 | 01 | 4 | Ремонт систем отопления МКДОУ ДС "Радуга" | МКДОУ ДС "Радуга" | 2020, 2021 годы | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения | 14.0.1 |
| 14 | 0 | 01 | 5 | Ремонт систем отопления МКУК "Районный краеведческий музей" | МКУК "Районный краеведческий музей" | 2020 год | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения | 14.0.1 |
| 14 | 0 | 01 | 6 | Ремонт систем отопления МКОУ НШДС с. Токма | МКОУ НШДС с. Токма | 2020, 2022 годы | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения | 14.0.1 |
| 14 | 0 | 02 |  | Ремонт котельных |
| 14 | 0 | 02 | 1 | Капитальный ремонт здания котельной с. Бур | Администрация МО «Катангский район» | 2017 год | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 02 | 2 | Капитальный ремонт здания котельной с. Преображенка | Администрация МО «Катангский район» | 2017-2018 годы | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 02 | 3 | Техническое перевооружение котельной с целью увеличения мощности в с. Ербогачен | Администрация МО «Катангский район» | 2020 год | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 02 | 4 | Техническое перевооружение котельной Катангской РБ с подготовкой проектно-сметной документации | Администрация МО «Катангский район» | 2020, 2021 годы | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 03 |  | Приобретение и ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования |
| 14 | 0 | 03 | 1 | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования МУП "Ербогаченское" | МУП "Ербогаченское" | 2017, 2020, 2021 годы | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 03 | 2 | Капитальный ремонт котельно-вспомогательного оборудования котельной МКДОУ детский сад "Радуга" | Администрация МО «Катангский район» | 2017-2018, 2020-2022 годы | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 03 | 3 | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудованию котельной МКОУ СОШ с. Подволошино | МКОУ СОШ с. Подволошино | 2018 год | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 03 | 4 | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования МКОУ СОШ с. Преображенка | МКОУ СОШ с. Преображенка | 2021 год | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 03 | 5 | Приобретение котельно-вспомогательного оборудования МКУ "АХЧ" | МКУ "АХЧ" | 2017-2019 годы | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 03 | 6 | Приобретение котлов для МКУ "КДО Катангского района" | МКУ "КДО Катангского района" | 2020 год | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 03 | 7 | Приобретение котлов для МКУК "Районный краеведческий музей" | МКУК "Районный краеведческий музей" | 2020 год | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 03 | 8 | Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной № 1 с. Ербогачен | Администрация МО «Катангский район» | 2017 год | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 03 | 9 | Приобретение спецтехники (автогидроподъемника) для ремонта инженерных сетей | Администрация МО «Катангский район» | 2017 год | Обеспечение бесперебойного тепло-, электроснабжения, своевременный ремонт | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 03 | 10 | Доставка материалов для ремонта котельной с. Преображенка | МКОУ СОШ с. Преображенка | 2017 год | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 03 | 11 | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудованию котельной МКОУ СОШ с. Непа | МКОУ СОШ с. Непа | 2018 | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 04 |  | Ремонт теплотрасс |
| 14 | 0 | 04 | 1 | Капитальный ремонт инженерных сетей в с. Преображенка | Администрация МО «Катангский район» | 2017-2018 года | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |
| 14 | 0 | 04 | 2 | Капитальный ремонт инженерных сетей в с. Ербогачен | Администрация МО «Катангский район» | 2017, 2018года | Уменьшение числа аварий в системах теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения | 14.0.1, 14.0.2 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Подготовка к отопительному

сезону объектов коммунальной инфраструктуры  МО

«Катангский район» на 2017-2022 годы»

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 14 | 0 | Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования отсутствует |

Приложение 4

к муниципальной программе «Подготовка к отопительному

сезону объектов коммунальной инфраструктуры  МО

«Катангский район» на 2017-2022 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 917 | В рамках муниципальной программы «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры МО «Катангский район» на 2017-2022 годы» муниципальные задания не разрабатываются. |

| Приложение 5 к муниципальной программе «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры МО «Катангский район» на 2017-2022 годы» |
| --- |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО «Катангский район» |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 14 | 0 |  |  |  | Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры МО "Катангский район" на 2017-2022 годы | Всего | 13 980,368 | 7 390,670 | 100,000 | 100,000 | 35 360,000 | 1 251,000 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация, Отдел, муниципальные учреждения МО "Катангский район" |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 01 |  |  | Ремонт систем отопления | Всего | - | - | - | - | 3 100,00 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  | муниципальные учреждения МО "Катангский район" | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 01 | 1 |  | Ремонт систем отопления МКУ "КДО Катангского района" | МКУ "КДО Катангского района" | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 01 | 2 |  | Ремонт систем отопления МКУК "Катангская ЦБС" | МКУК "Катангская ЦБС" | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| 14 | 0 | 01 | 3 |  | Ремонт систем отопления МКОУ СОШ с. Непа | МКОУ СОШ с. Непа | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 01 | 4 |  | Ремонт систем отопления МКДОУ ДС "Радуга" | МКДОУ ДС "Радуга" | - | - | - | - | 3 000,00 | - |
| 14 | 0 | 01 | 5 |  | Ремонт систем отопления МКУК "Районный краеведческий музей" | МКУК "Районный краеведческий музей" | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 01 | 6 |  | Ремонт систем отопления МКОУ НШДС с. Токма | МКОУ НШДС с. Токма | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 14 | 0 | 02 |  |  | Ремонт зданий котельных | Всего | 4 366,96 | - | - | - | 30 000,00 | 1,00 |
| 14 | 0 | 02 | 1 |  | Ремонт здания котельной МКОУ СОШ с. Бур | МКОУ СОШ с. Бур | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 02 | 2 |  | Ремонт здания котельной МКОУ СОШ с. Преображенка | МКОУ СОШ с. Преображенка | 4 366,96 | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 02 | 3 |  | Техническое перевооружение котельной с целью увеличения мощности в с. Ербогачен | Отдел | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 02 | 4 |  | Техническое перевооружение котельной Катангской РБ с подготовкой проектно-сметной документации | Отдел | - | - | - | - | 30 000,00 | 1,00 |
| 14 | 0 | 03 |  |  | Приобретение и ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования | Всего | 5 035,00 | 7 390,67 | 100,00 | 100,00 | 2 260,00 | 1 000,00 |
| 14 | 0 | 03 | 1 |  | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования МУП "Ербогаченское" | МУП "Ербогаченское" | - | - | - | - | 720,00 | - |
| 14 | 0 | 03 | 2 |  | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования МКОУ ДС "Радуга" | МКОУ ДС "Радуга" | 451,00 | 1 497,87 | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 14 | 0 | 03 | 3 |  | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудованию котельной МКОУ СОШ с. Подволошино | МКОУ СОШ с. Подволошино | - | 3 579,86 | - | - | 150,00 | - |
| 14 | 0 | 03 | 4 |  | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования МКОУ СОШ с. Преображенка | МКОУ СОШ с. Преображенка | - | - | - | - | 390,00 | - |
| 14 | 0 | 03 | 5 |  | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования МКУ "АХЧ" | МКУ "АХЧ" | 390,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 14 | 0 | 03 | 6 |  | Приобретение котлов для МКУ "КДО Катангского района" | МКУ "КДО Катангского района" | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 03 | 7 |  | Приобретение котлов для МКУК "Районный краеведческий музей" | МКУК "Районный краеведческий музей" | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 03 | 8 |  | Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной № 1 с. Ербогачен | МУП "Ербогаченское" | 1 594,00 | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 03 | 9 |  | Приобретение спецтехники (автогидроподъемника) для ремонта инженерных сетей | Администрация МО "Катангский район" | 2 600,00 | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 03 | 10 |  | Доставка материалов для ремонта котельной с. Преображенка | МКОУ СОШ с. Преображенка | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 03 | 11 |  | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудованию котельной МКОУ СОШ с. Непа | МКОУ СОШ с. Непа | - | 2 312,94 | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 04 |  |  | Ремонт теплотрасс | Всего | 4 578,41 | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 04 | 1 |  | Капитальный ремонт инженерных сетей в с. Преображенка | МКОУ СОШ с. Преображенка | 3 000,00 | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 04 | 2 |  | Капитальный ремонт инженерных сетей в с. Ербогачен | Администрация МО "Катангский район" | 1 578,41 | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 к муниципальной программе «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры МО «Катангский район» на 2017-2022 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| за счет всех источников финансирования |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
|  |  |  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры МО "Катангский район" на 2017-2022 годы | Всего | 58181,038 | 13980,368 | 7390,670 | 100,000 | 100,000 | 35360,000 | 1250,000 |
|  |  |  | бюджет МО «Катангский район» | 57461,038 | 13980,368 | 7390,670 | 100,000 | 100,000 | 34640,000 | 1250,000 |
|  |  |  | в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 12347,682 | 390,000 | 1847,670 | 100,000 | 100,000 | 8660,012 | 1250,000 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 45113,356 | 13590,368 | 5543,000 | 0,000 | 0,000 | 25979,988 | 0,000 |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | иные источники | 720,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 720,000 | 0,000 |