РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума

муниципального образования

«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е

от  30.06.2021                                         с. Ербогачен                                          № 2/9

# О выделении денежных средств

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и статьями 31, 49, 65 Устава муниципального образования «Катангский район», заслушав информацию начальника отдела архитектуры, капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации муниципального образования «Катангский район»  районная Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Отказать в выделении денежных средств по исполнительному производству № 51734/19/38015-ИП по делу №  2/27/2018  о выполнении обязанности обеспечить получение заключения о достоверности определения сметной стоимости реализации мероприятий в 2017 году по капитальному ремонту инженерных сетей в с. Преображенка и здания котельной в с. Преображенка в связи с тем, что после наводнения в 2019 году был произведен повторный капитальный ремонт объекта, таким образом не представляется возможным определить достоверность сметной стоимости реализации мероприятий в 2017 году по капитальному ремонту инженерных сетей в с. Преображенка и здания котельной в с. Преображенка, выделение денежных средств нецелесообразно.

Председатель Думы муниципального

образования «Катангский район»	                  Н.М.Лукичева

Мэр муниципального образования

«Катангский район»                                                                                               С.Ю. Чонский

Приложение

к решению Думы МО «Катангский район»

от « 30 » июня 2021г.. № 2/9

Пояснительная записка

Решением Катангского районного суда от 08 июня 2018 года за администрацией муниципального образования «Катангский район» установлена обязанность обеспечить получение заключения о достоверности определения сметной стоимости реализации мероприятий при выполнении в 2017 году работ по капитальному ремонту инженерных сетей в с. Преображенка и здания котельной с. Преображенка.

13 сентября 2018 года возбуждено исполнительное производство по указанному решению Катангским районным отделом службы судебных приставов (далее – Катангским РОСП).

В настоящее время исполнительное производство находится в Киренском РОСП.

06 мая 2021 года в адрес администрации вынесено требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об ответственности за неисполнение решения суда.

Полагаем, на сегодняшний день исполнить решение суда невозможно по независящим от администрации причинам.

Определить достоверность сметной стоимости на тот момент не представлялось возможным, поскольку не были зарегистрированы права на котельную и тепловые сети.

Проведение экспертизы с выездом специалистов и прохождение конкурсных процедур занимает достаточно продолжительный отрезок времени. Экспертиза проходит около 45 дней. С учетом климатической зоны необходимо было вовремя все отремонтировать и подготовиться к отопительному сезону и подготовить школу к открытию учебного года.

Произведенные действия стоит расценивать как совершенные в условиях крайней необходимости.

Регистрация права собственности на котельную МКОУ СОШ с. Преображенка осуществлена 06 октября 2018 года.

Регистрация права собственности на тепловые сети осуществлена 27 августа 2018 года.

Поскольку оплата по муниципальным контрактам была произведена в полном объеме, определение достоверности сметной стоимости теряло смысл, поскольку софинансирование расходных обязательств из субсидий областного бюджета местным бюджетам не была произведено.

09 мая 2019 года в результате резкого повышения уровня воды в реке вследствие образования затора льда произошло подтопление села Преображенка Катангского района.

20 мая 2019 произведено обследование тепловой сети, зафиксировано разрушение деревянных коробов, нарушение изоляции труб и разрушение опор.

Вследствие чего был произведен капитальный ремонт тепловой сети 05 августа 2019 года.

18 февраля 2020 года нами было направлено заявление о прекращении исполнительного производства в Киренский районный суд Иркутской области.

Определением, вынесенным 14 мая 2020 года, было отказано в прекращении исполнительного производства.

18 июня 2020 года нами было направлено ходатайство в адрес прокуратуры об отзыве исполнительного листа.

В настоящее время определение достоверности приведет к нецелевому расходованию бюджетных средств, поскольку имеется новая локальная смета и получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Школьная, д.2,4 с. Преображенка Катангского район» от 05 августа 2019 года.

В соответствии со ст. 11 БК РФ Федеральный бюджет и бюджеты субъекта, бюджет муниципального образования Катангского района, разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов, в форме законов субъектов РФ, местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований.

В связи с этим, местный бюджет утверждается не администрациями муниципальных образований (исполнительный орган), а коллегиальным представительным органом - Думой муниципального образования «Катангский район».

Бюджет муниципального образования Катангского района на 2021 год утвержден, он дефицитный, на 98 % программный, дополнительных источников средств у района нет.

В связи с чем, выделить денежные средства необходимые для проведения заключения не представляется возможным.

Проведение проверки достоверности с учетом письма ГАУИО «№ 2045 от 10.06.2020 г. приведет к увеличение денежных затрат и, в свою очередь, к нецелевому использованию бюджетных средств.

Согласно ст. 46 Закона № 229-ФЗ, взыскатель (прокуратура Катангского района) вправе отозвать исполнительный документ, если по нему не проводилось удержание, либо требования удовлетворены лишь частично.

В настоящее время в адрес прокуратуры в связи с изменением законодательств повторно направлено ходатайство об отзыве исполнительного листа.

На основании изложенного просим:

- рассмотреть вопрос о выделении/отказе в выделении денежных средств для исполнения  по делу № 2-27/2018 по исполнительному производству № 51734/19/38015-ИП о выполнении обязанности обеспечить получение заключения о достоверности определения сметной стоимости реализации мероприятий при выполнении в 2017 году работ по капитальному ремонту инженерных сетей в с. Преображенка и здания котельной с. Преображенка

Мэр муниципального образования

«Катангский район»                                                         	       С.Ю. Чонский